## Slide 1
工程決策簡報 · GO / NO-GO
DINOv2 → DINOv3 骨幹抽換評估
主管提案：以 DINOv3 取代現行 DINOv2 重跑，預期提升房型辨識率。本簡報就授權、技術、成本、增益四面向查證，供拍板。
專案 RoomPilot 辨識管線 分支 cody 基準版本 v2.33 日期 2026-08-10
建議暫緩
此案非「照做重跑」可決。準確率提升目前無法驗證為真；且即使為真，先卡在一道授權硬關卡——該關卡未經主管與法務裁決前，不建議投入換機重訓算力。

## Slide 2
三道關卡評估
四面向查證結果 · 一紅二黃
關卡 01
授權
阻擋級 · 需法務
DINOv3 為 Meta 自訂授權（非 Apache 2.0）。商用有開放，但須隨附授權全文、產品顯著標示「Built with DINOv3」，社群明列需法務逐案審查。與本專案立案根基衝突——當初改用 DINOv2 正是為 Apache 2.0 乾淨可商用。
關卡 02
技術可行性
需工程 · 非 drop-in
patch 14→16、新增 4 register tokens、RoPE、gated 下載。嵌入維度同為 384（線性頭形狀相容），但特徵全異——三顆頭須全部重訓，seg_head 的 patch 格與取用邏輯要重調。
關卡 03
重訓成本
需算力 · 須換機
cody 機無 GPU（WSL / torch CPU，實測 cuda False）。重訓依既定流程須換機（RTX 3060 / GTX 1650）。鐵律：先重跑 extract_room_crops.py 重生裁切，不得沿用舊裁切。

## Slide 3
為什麼「換 backbone」的增益上限本來就有限
程式碼自身的失敗歸因：殘餘錯誤大多不受 backbone 特徵品質支配。命名層在切對的房內已達 own_eval 87.5% ／ 灰 dev 91.8%。
不可能修
Entry vs Hallway（賠最多）
裁切圖外觀完全相同，區分資訊在通行關係而非影像——資訊理論下限，換再強骨幹也學不到，已靠 _entry_or_hallway 幾何規則救。
無關
空間切割失敗
floor02 圍欄線缺、floor13/09 整圖零符號、floor64 中距開口——全在 floorplan2dxf_color.py 幾何偵測層，與命名骨幹完全無關。
無關
Garage 零樣本
線性頭該通道未經訓練，任何 backbone 都救不了零資料的類別。
或許小改善
個案級誤判
如 floor61 走道被判 Bedroom 0.70——這類才是更強骨幹可能翻盤的頭，屬個案。
風險：DINOv3 增益集中於自然影像與密集預測；本專案是建築線稿（對兩代 DINO 皆 OOD）＋約 157 張裁切的線性探針，遷移增益高度不確定，甚至可能持平或倒退。

## Slide 4
現行基準 · v2.33 標準口徑
命名 = 三層加權投票，DINOv3 只動其中「層 1」
量尺
空間切割正確性
核心 5 類判讀率
灰階 dev
88.9%
91.8%
灰階 holdout
83.3%
75.0%
彩色 dev
76.3%
74.5%
彩色 holdout
69.3%
66.7%
層 1 DINOv2 機率 1.0 ＋ 層 4 符號 0.15–0.6 ＋ 層 5 OCR 文字 1.3。符號證據層與切割層不受換骨幹影響。

## Slide 5
若授權關卡通過 · 唯一能「驗證」增益的做法
照本專案既有紀律做 A/B 對拍，其餘皆屬推測
0
主管＋法務裁決 DINOv3 授權
對照捨 CubiCasa（CC BY-NC）改採 DINOv2（Apache 2.0）的理由裁定。go/no-go 硬關卡。
1
換機（GPU）＋重生裁切
跑 extract_room_crops.py 從最新答案卷重生同一批裁切。
2
同批裁切重訓三顆頭
灰／彩雙頭＋seg_head，完成 patch16／register token 適配。
3
四量尺逐張 A/B
灰／彩 × dev；holdout 只在收尾量一次。
4
淨正向才收
逐張確認非拆東補西，報表落 temp/json/。

## Slide 6
取代評估結果 · 兩種結果的選擇判斷
A/B 驗證後依增益幅度二擇一 —— 授權為即使提升也須先過的閘
情境 A · 顯著提升
四量尺淨正向、超過收案門檻
判斷 → 進入授權評估
· 交法務審查 DINOv3 自訂授權（標示義務、散布條款、法律風險）
· 權衡：增益幅度 vs 授權負擔＋「Built with DINOv3」標示＋換機重訓成本
· 法務放行 → 採用 DINOv3；否則仍留 DINOv2，並記錄「因授權捨棄可用增益」
情境 B · 提升不明顯
持平／倒退／增益 < 成本
判斷 → 選擇 DINOv2（維持現狀）
· 授權：DINOv2 為 Apache 2.0 乾淨可商用，無標示義務、無法律審查負擔
· 成本：零遷移、零重訓算力、零換機停機
· 紀律：增益不足以支撐授權風險＋工程成本，違反「淨正向才收」鐵律
· 上限：切割層／資訊下限／零樣本類別非 backbone 可攻，天花板已知偏低

## Slide 7
需主管拍板
1. 授權立場
DINOv3 自訂授權＋「Built with DINOv3」標示＋法務審查，是否可接受？（不接受＝本案終止，維持 DINOv2）
2. 若可接受
是否核准換機算力，投入三頭重訓的 A/B 驗證？
3. 期望校準
是否理解增益上限受切割層／資訊下限／零樣本類別所限，backbone 可攻頭空間有限？
來源 ai.meta.com/resources/models-and-libraries/dinov3-license · github.com/facebookresearch/dinov3 (LICENSE.md / MODEL_CARD.md) · BigGo：DINOv3 Commercial License Controversy
內部 room_classifier.py 授權宣告 · Readme.md v2.33 已知待辦 · FloorTraining.md §3 重訓鐵律

## Slide 8
進度更新 · 兩道關卡已解
更新 · 2026-08-12：授權核准通過，DINOv3 探針數字回填
門禁已核准
HF gated access granted（帳號 CodyCH，2026-08-12）· token canReadGatedRepos=true · gated config.json 由 401→HTTP 200，權重實際下載成功。
特徵可分性量尺（LOO，零重訓）
DINOv2 基準
DINOv3
Δ
最近質心 NC
0.536
0.573
+0.037
kNN (k=5)
0.621
0.657
+0.036
口徑：灰階 train 248 房裁切、每類上限 40、9 類、TTA off；同前處理只換骨幹的公平對比。
逐類 recall 變化（DINOv2 → DINOv3）
Storage +0.24（0.41→0.65，最大贏面）· Balcony +0.09 · Entry +0.08 · Hallway +0.05 · Kitchen +0.03 · Bath −0.03 · Bedroom/Stair 1.00 持平 · LivingRoom 0.075 完全不變（開放式，屬幾何/資訊層，骨幹攻不到）
判讀 · 落點偏情境 B
小幅但一致的正向（NC/kNN 各約 +0.036，相對 ~6%），非量級躍升。此為原始特徵可分性上限、非端到端辨識率。建議下一步「裝線性頭實測 top-1」再拍板，勿只憑可分性；授權關卡仍在（Meta 自訂授權須法務）。
來源 temp/json/dino_probe_facebook_dinov3-vits16-pretrain-lvd1689m.json ／ dino_probe_dinov2_vits14.json · training/scripts/probe_dino_backbone.py